Version 0.5版本

* Sprint #1：
* 时间：3月8日至3月14日
* 参与人：金浩、赵阳、张召波
* 需要完成的功能:

资源管理（非图形方式） 金浩（需要讨论）

招商信息的管理 赵阳

商户通用查询界面 张召波

营业员通用查询界面 张召波

* Sprint #2：
* 时间：3月15日至3月21日
* 参与人：金浩、赵阳、张召波
* 需要完成的功能:

商户信息的管理 赵阳

商户证照管理 张召波

商户品牌管理 张召波

合同管理的管理 金浩

财务待收费条目的生成 金浩

资源通用查询界面 ？

* Sprint #3：
* 时间：3月22日至3月28日
* 参与人：金浩、赵阳、张召波
* 需要完成的功能:

合同模板功能 金浩

合同终止、延续申请 金浩

合同到期提醒 金浩

管理商户日常表现 张召波

收费项目管理 赵阳

收费 赵阳

退费 赵阳

收费、退费记录查询 张召波